Kinnitatud.

Agu Laius

KÜSK juhataja

/*allkirjastatud digitaalselt/*

## 

# Kohaliku omaalgatuse programm 2020

# kevadvoor

# SISULISE ARUANDE VORM

# Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekti nimi** | **Valgu pakendijäätmemaja ümberehitamine külaseltsi inventari ja vahendite ilmastikukindlaks hoiuruumiks** | | | | |
| **Projekti elluviimise tegevuspiirkond** | Valgu küla, Hiiumaa vald | | **Taotlusvooru abikõlblik periood**  01.04.2020 – 01.04.2021 | | |
| **Toetuse saaja**  *(juriidiline nimi)* | MTÜ Külaselts MUHV | | **Reg-kood** | 80032037 | |
| **Veebilehekülg** | [www.muhv.ee](http://www.muhv.ee) | | **E-kiri** | [muhvile@gmail.com](mailto:muhvile@gmail.com) | |
| **Projektijuhi nimi** | Heli Üksik | **Tel** | 5691 2640 | **E-kiri** | [heliuustalu@gmail.com](mailto:heliuustalu@gmail.com) |

|  |
| --- |
| **1. Projekti eesmärgi täitmine ja tulemuslikkus** |
| **1.1 Eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte, projekti elluviimisest saadav kasu kogukonnale ja kasusaajatele**   * *Kuidas projekt oma eesmärgi täitis? Millised tulemused saavutati?* * *Kuidas tehtud investeering muutis elukeskkonda ja/või majanduslikku aktiivsust, edendas kohalikku elu, soodustas koostööd ja suhtlemist?* * *Kes olid projekti otsesed kasusaajad? Millist kasu sai kogukond projekti elluviimisest?* * *Kuidas kaasasite kogukonda ja kasusaajaid projekti elluviimisesse? Millist tagasisidet projekti kohta olete neilt saanud?* |
| Projekt täitis oma eesmärgi. Kasutusest välja läinud Valgu pakendijäätmemaja on ümber tõstetud seltsimaja taha ja kinnitatud korralikule valatud alusele. Pakendijäätmemaja seinad on muudetud veekindla vineeriga ilmastikukindlaks (väljapoolt), katusealune lahtine osa on kaetud läbipaistva plastiga ning alumine äär on kaetud plekiga.  Tehtud investeering ei muutnud otseselt elukeskkonda ega majanduslikku aktiivsust, aga tänu investeeringule on seltsil nüüd koht, kus hoida oma tegevusteks vajalikku inventari ja vahendeid.  Projketist kasusaajateks loeme külaseltsi piirkonna nelja küla inimesi (ca 170 inimest), kes vajadusel saavad seltsi vahendeid kasutamiseks kätte ühest kindlast kohast.  Otsest kogukonna kaasmist ei olnud, sest kõik tööd tegi ära ehitusfirma.  Tagasiside projekti kohta on olnud väga positiivne. Asukoht on loogiline ja juba tundub nagu oleks see maja seal kogu aeg olnud. |
| **1.2 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus, finantssuutlikus ja mõju**   * *Millist mõju avaldab tehtud investeering kohalikule arengule ja kogukonna aktiivsusele pikas perspektiivis?* * *Kas kogukond on tehtud investeeringu aktiivsesse kasutusse võtnud? Mis on selleks vaja teha, et kogukond ka tulevikus seda aktiivselt kasutaks?* * *Kas taotluses lubatud objekti avaliku kasutuse ja edasise haldamise plaan osutus realistlikuks?* * *Kas taotluses kavandatud investeeringu finantsplaan (tulud ja kulud) osutus realistlikuks? Kui plaanisite hakata investeeringuga teenima omatulu, kas see on õnnestunud?* * *Kas projekti elluviimisega kasvas ka ühingu võimekus?* |
| Tehtud investeering annab seltsile ja kogukonnale kindluse, et kui me tulevikus soetame või meile annetatakse erinevat inventari, siis on olemas ka koht kus seda hoida. Külaselts on investeeringu kasutusse võtnud ja kuuris on hoiul seltsi soetatud lauad-pingid ja muu inventar.  Avaliku kasutuse ja edasise haldamise tagab külaseltsi ja omavalitsuse vahel sõlmitud Valgu seltsimaja hoonestatud kinnistu rendileping, mis kehtib aastani 2027. Vajadusel saame seda kindlasti pikendada. Haldamise plaan on täiesti realistlik. Finantsplaan oli realistlik ja investeeringu maksumuseks jäi hinnapakkumises olnud hind.  Külaselts investeeringuga omatulu ei plaani teenida (tegemist on lihtsalt seltsile vajaliku kuuriga). |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Projekti teavitus**  *(Kuidas on kasusaajaid, kogukonda ja avalikkust teavitatud KOP programmist, elluviidud projektist, selle tegevustest ja tulemustest? Lisage teavitamise kuupäev, võimalusel viited, lingid)* | |
| Teavituse sisu (lühidalt) | Teavitusviis ja –kanal, kuupäev |
| Projekti kokkuvõte külaseltsi kodulehele [www.muhv.ee](http://www.muhv.ee) | <http://muhv.ee/valgu-pakendijaatmemaja-umberehitamine-kulaseltsi-inventari-ja-vahendite-ilmastikukindlaks-hoiuruumiks/> 11.05.2020 |
| Teavitus rahastusotsusest Facebboki kontol | <https://www.facebook.com/K%C3%BClaselts-Muhv-241942109227279/> 11.05.2020 |
| Teavitus ja fotod tööde alustamisest ja tööde käigust Facebooki kontol | <https://www.facebook.com/K%C3%BClaselts-Muhv-241942109227279> 14. mai ja 18. juuni 2020 |
| Info jagamine suuliselt kogukonnale ja kuuri kasutuselevõtmine | 31. juuli ühepäevakohviku ajal ja 26. septembril Maal elamise päeva raames toimunud Valgu sügislaadal |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Tegevused ja väljundid** | |
| **3.1 Tegevused** | |
| **Aeg**  *(kuupäeva täpsusega)* | **Projekti abikõlblikkuse perioodil elluviidud tegevused vastavalt taotlusvormis toodud tegevustele**  *(elluviidud tegevuse sisu kirjeldus)* |
| 12.05.2020 | Ehitaja teavitamine toetuse lepingu sõlmimisest ja edasiste tegevuste kokkuleppimine |
| 14. -21.05.2020 | Kuuri asukoha mahamärkimine, vundamendi süvendi kaevetööd |
| Juuni -august 2020 | Vundamendi valamine, kuuri ümbertõstmine, seinte katmine veekindla vineeriga ja plastikust plaatidega (ülemine serv), alumise ääre kinni panemine plekkiga |
| 15.06 ja 27.08.2020 | Arvete tasumine töövõtjale |
| 28.09.2020 | Tööde üleandmise - vastuvõtmise akti allkirjastamine |
| 29.09.2020 | Aruande esitamine rahastajale |
| **3.2 Väljundid**  *(Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad.)* | |
| Kasutusest välja läinud Valgu külas asunud pakendijäätmemaja on ümber ehitatud külaselts MUHV inventari ja vahendite ilmastikukindlaks hoiuruumiks. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Väljundnäitajad** | **Kogus**  *(mitu kogukonnateenust? mitu objekti?)* |
| 4.1 toetatud kogukonnateenused | - |
| 4.2 rajatud ja korrastatud avalikus kasutuses olevad objektid | 1 |

|  |
| --- |
| **5. Hinnang projekti elluviimisele** *(Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas toimusid muudatused, kuidas probleeme lahendati? Milliseid uusi ideid tekkis?)* |
| Projekti elluviimine toimus vastavalt taotlusele. Tööde esialgsele ajakavale tegi väikesed korrektiivid eriolukord, mille tõttu nihkus mõne kuu võrra esialgu planeeritud tööde tegemise ajagraafik. |

|  |
| --- |
| **6. Projekti dokumentatsioon** *(Kirjeldage, kuidas toimub projektiga seotud dokumentide säilitamine ja kes vastutab nende säilitamise eest)* |
| Projekti dokumentatsioon on kogutud kausta „Valgu pakendijäätmemaja ümberehitamine külaseltsi inventari ja vahendite ilmastikukindlaks hoiuruumiks“. Kaustas on kronoloogilises järjestuses propjeti taotlus ja eelarve, toetuse leping, kuludokumentide koopiad, maksekorralduste koopiad, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt ja projekti aruanne. Projekti kuludokumentide originaalid asuvad külaseltsi raamatupidamises märkega KOP 4.3-2/2020/48. Dokumente säilitatakse Valgu seltsimajas ja säilitamise eest vastutab juhatuse liige Heli Üksik |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Toetuse saaja tagasiside** | | |
| Taotlemine ja aruandlus. | Hinne 1 – 5  (5 = väga hea) | Toetuse saaja hinnang, selgitused ja soovitused KOP rakendamisel. |
| 7.1. Hinnang taotlemise tingimustele ja korrale *(programmi määrus*) | 5 |  |
| 7.2. Hinnang taotlusvormidele | 5 |  |
| 7.3. Hinnang aruandluse kohta | 5 |  |
| 7.4. Muud kommentaarid ja soovitused | X |  |

Kohustuslikud lisad:

Lisa 1. Kuluaruanne meede 2 kuluaruande vormil.

|  |  |
| --- | --- |
| Aruande kinnitus: kinnitan, et aruanne on esitatud õigetel vormidel ja sisaldab nõutud lisasid. | |
| Esindusõigusliku isiku nimi | Amet / volikiri *(lisatakse aruandele)* |
| Heli Üksik | Juhatuse liige |

*/allkirjastatud digitaalselt/*